2020年项目情况简要报告

- 大数据项目和SAAS平台

我们在开发工委的大数据项目的最初，是以我们自己公司的SAAS平台为基础架构来开发的，也就是说我们现在开发的其实就是SAAS平台，只是顺便把工委的项目完成了，当然具体的细节功能性的内容是以工委为主导的，这样做的好处就是我们的SAAS平台不是在闭门造车，而是符合客户的具体需求的，而工委的业务是可以在一定程度上代表市场的业务的；

所以在大数据这个项目里面虽然有一定的延期，但对于我们公司自身来说，是有较大的收获的；一是完成了公司自身的SAAS平台建设，二是这个SAAS的建设是经过市场验证的，不是闭门造车出来的。

该SAAS平台目前是可以直接投入到新的项目（客户）上使用的，只需要通过简单的“开户”即可实现。

目前SAAS平台已开发完成的模块包括：系统基础、组织事务、智能考核、功能应用、网站资讯、支部建设；其中功能应用中包括：文件通知、消息通知、培训管理、会议管理、活动管理、督查管理、申报评选、考试管理、学习刊物（内刊）、问卷管理、投票管理；以上功能经过了工委严格的使用要求，相信是能够投入市场运行的，或是新的项目（客户）有新的想法，只需在原有的基础上新增功能即可。

SAAS平台目前能够达到的效果是：

- 通过简单的“开户”即可完成一个新的项目（客户）；

- 每个新的项目（客户）可以独立授权功能模块，即能够达到A客户有考试管理，而B客户没有，B客户有智能考核，而A客户没有；

- 有新的功能加入SAAS平台，只需专注开发该功能的业务，无需考虑基础建设问题，简单高效，且不影响原有功能的运行；

- 若SAAS业务量增加，可随时增加服务器（节点）提升系统性能，我们在SAAS架构时，已经把底层架构好了，即为分布式集群架构，业务少就只用单台服务器运行，业务多就增加服务器，理论上可无限扩张，亦可随时减少服务器，以满足业务的需求。

SAAS平台目前正在进行的工作包括：

- 智能考核的导出台账功能；

- 各项功能的用户体验优化工作；

- 整个平台的性能优化工作，其中包含各个功能的性能和服务器集群部署的性能调试（目前是用客户的服务器资源在做我们自己的调试，因为工委这边刚好提供了6台政务云服务器给我们）；

- 党员积分模块的开发工作，该模块年前可基本开发完成，不含测试修复完成，年后在1个月内可测试修复完成，可达到满足并超越现有系统（潭耒）的功能以及体验；

大数据项目目前正在进行的工作包括：

- 政务云的部署调试工作；

- 各项功能的用户体验优化工作；

- 项目结题的相关工作，相对繁杂，主要是有大量的文档材料需要编写，以及需要频繁的与工委沟通对接；

- 客户提出新需求，简单调整的，我们可以先帮他做了，涉及稍微复杂一点的内容，已跟客户协商结题后再做；

- 工委旧系统的数据迁移工作；

- 工委的手机应用市场APP上架工作；

- 红心通

目前已完成的功能包括：

- APP客户端：启动页、设备注册授权及鉴权、项目自动拼装并下载、项目回收、设备状态（在线/离线）；

- 管理后台：单位管理、账户管理、系统设置、设备管理、项目管理、在播项目管理、项目设计，其中项目设计目前支持：图片、文字、背景色、视频、音频

下一步计划完成的功能包括：

- APP客户端：断点续传、设备错误日志自动上传、统计数据埋点

- 管理后台：数据统计、排期计划管理、素材库、系统操作日志（痕迹）、自动化续费管理，其中自动化续费管理包括：续费管理、在线支付、发票管理、合同管理